🎯 Plano de Execução - Sistema de Gestão de Funcionários OrcPharm

Vou criar um plano estruturado e detalhado para implementação deste ecossistema. Analisei seu código e identificei uma arquitetura sólida que vamos expandir.

📋 Visão Geral do Sistema

Objetivo: Criar um sistema completo de gestão de funcionários conectado aos estabelecimentos, com conformidade à CLT, rastreabilidade total e segurança robusta.

🏗️ FASE 1: Estrutura de Dados e Modelos Base

Duração estimada: 1-2 sessões
Dependências: Nenhuma

1.1 Novos Modelos

Employee (Funcionário)

- Dados pessoais completos (CPF, RG, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho)

- Dados de contato (WhatsApp, Email, Telefone)

- Dados trabalhistas (Data admissão, Data demissão, Salário, Tipo contrato)

- Vínculo com Establishment

- Status (Ativo, Demitido, Afastado, Férias)

- Dados bancários para folha (Banco, Agência, Conta)

JobPosition (Cargo)

- Código único

- Nome do cargo (Gerente, Caixa, Farmacêutico, etc.)

- Descrição e responsabilidades

- Nível hierárquico (1-10)

- Salário base sugerido

- Requer certificação/formação específica

EmployeeJobHistory (Histórico de Cargos)

- Rastreamento de mudanças de cargo

- Data início/fim em cada posição

- Motivo da mudança

- Salário na época

AccessProfile (Perfil de Acesso)

- Extensão do AccessLevel atual

- Permissions granulares por módulo

- Hierarquia: Owner > Manager > Supervisor > Employee > User

1.2 Melhorias nos Modelos Existentes

AccessLevel: Expandir para suportar hierarquia e permissões granulares
UserSession: Adicionar rastreamento de IP, User-Agent, última atividade
Establishment: Adicionar limite de funcionários por plano

🔐 FASE 2: Sistema de Autenticação e Autorização Multi-Nível

Duração estimada: 2-3 sessões
Dependências: Fase 1

2.1 Autenticação de Funcionários

EmployeeAuthController

- Login separado para funcionários (CPF/WhatsApp + Senha)

- Validação de status (ativo, estabelecimento ativo)

- Geração de token JWT ou sessão específica

- Two-Factor Authentication (2FA) via WhatsApp

EmployeeSessionModel

- Sessões específicas para funcionários

- Tracking de dispositivo e localização

- Expiração configurável por nível de acesso

- Limite de sessões simultâneas

2.2 Sistema de Permissões

Permission (Permissão)

- Recurso (ex: "sales.create", "inventory.read", "reports.admin")

- Ação (Create, Read, Update, Delete)

- Escopo (Own, Team, Establishment, Global)

RolePermission (Cargo-Permissão)

- Associação entre JobPosition e Permission

- Permite customização por estabelecimento

Middleware de Autorização

- [RequirePermission("resource.action")]

- Validação em tempo real

- Cache de permissões por sessão

🔄 FASE 3: Recuperação e Gestão de Senhas

Duração estimada: 1-2 sessões
Dependências: Fase 1, 2

3.1 Recuperação de Senha

PasswordResetToken

- Token único com expiração curta (15 min)

- Código de 6 dígitos para WhatsApp

- Link para email

- Limite de tentativas (3 por hora)

PasswordResetController

- POST /api/employees/password/request (solicita reset)

- POST /api/employees/password/verify (valida código)

- POST /api/employees/password/reset (define nova senha)

- Integração com AtentBot (WhatsApp) e SMTP (Email)

3.2 Políticas de Senha

PasswordPolicy

- Histórico de senhas (últimas 5)

- Expiração obrigatória (90 dias)

- Complexidade mínima

- Bloqueio após tentativas falhas

- Notificações de mudança

📊 FASE 4: Auditoria e Rastreabilidade

Duração estimada: 2 sessões
Dependências: Fase 2

4.1 Sistema de Auditoria

AuditLog

- Employee que executou ação

- Timestamp com precisão de milissegundos

- Tipo de ação (Create, Update, Delete, Login, Logout)

- Recurso afetado (tabela, ID)

- Valores anteriores e novos (JSON)

- IP, User-Agent, Device

- Establishment context

AuditableEntity (Base Class)

- CreatedBy (EmployeeId)

- CreatedAt

- UpdatedBy (EmployeeId)

- UpdatedAt

- DeletedBy (EmployeeId, para soft delete)

- DeletedAt

4.2 Interceptor de Mudanças

AuditInterceptor (EF Core SaveChangesInterceptor)

- Captura automática de todas as mudanças

- Serialização de estados antes/depois

- Registro assíncrono para performance

AuditLogController

- Consulta de logs por período

- Filtros por funcionário, ação, recurso

- Export para relatórios (CSV, PDF)

- Dashboard de atividades

👥 FASE 5: Gestão do Ciclo de Vida do Funcionário

Duração estimada: 2 sessões
Dependências: Fase 1, 2, 4

5.1 Contratação (Onboarding)

EmployeeOnboardingController

- POST /api/employees (criar funcionário)

- Validação de documentos (CPF, CTPS)

- Verificação de duplicidade

- Geração automática de credenciais temporárias

- Envio de boas-vindas via WhatsApp/Email

- Checklist de documentos obrigatórios

OnboardingChecklist

- Documentos pessoais recebidos

- Exames admissionais realizados

- Treinamentos obrigatórios concluídos

- Uniforme/EPI entregue

- Acesso ao sistema configurado

5.2 Demissão (Offboarding)

EmployeeTerminationController

- PUT /api/employees/{id}/terminate

- Motivo da demissão (registro)

- Data efetiva

- Revogação imediata de todos os acessos

- Desativação de sessões ativas

- Notificação ao funcionário

- Checklist de devolução (uniformes, equipamentos)

TerminationRecord

- Data e motivo

- Tipo (Com justa causa, Sem justa causa, Pedido, Acordo)

- Observações

- Documentos gerados (termo de rescisão)

📈 FASE 6: Relatórios e Integrações CLT

Duração estimada: 2-3 sessões
Dependências: Todas anteriores

6.1 Relatórios Trabalhistas

EmployeeReportController

- Folha de pagamento

- Relatório de ponto (integração futura)

- Férias e afastamentos

- Histórico de cargos e salários

- Listagem para eSocial

6.2 Conformidade CLT

LaborLaw (Helper estático)

- Cálculos de férias (1/12 por mês)

- 13º salário (1/12 por mês)

- FGTS (8% sobre salário)

- INSS (tabela progressiva)

- IRRF (tabela progressiva)

EmployeeBenefit

- Vale transporte

- Vale refeição/alimentação

- Plano de saúde

- Outros benefícios

🔒 FASE 7: Segurança Avançada e LGPD

Duração estimada: 1-2 sessões
Dependências: Fase 2, 4

7.1 Conformidade LGPD

DataPrivacyConsent

- Termos de uso aceitos

- Política de privacidade

- Data de aceite

- Versão do documento

PersonalDataEncryption

- Criptografia de dados sensíveis (CPF, RG, Salário)

- Usando Data Protection API do .NET

- Chaves por estabelecimento

DataRetentionPolicy

- Anonimização após demissão (conforme lei)

- Manter dados por 5 anos (obrigação legal)

- Purge automático após período

7.2 Segurança Adicional

AntiPatterns Detection

- Tentativas de acesso fora do horário

- Múltiplos logins falhados

- Acesso de IPs suspeitos

- Ações fora do padrão normal

SecurityAlertController

- Notificações ao estabelecimento

- Bloqueio automático preventivo

- Dashboard de segurança

🚀 FASE 8: Features Inovadoras

Duração estimada: 2-3 sessões
Dependências: Todas anteriores

8.1 Inteligência de Dados

EmployeeAnalytics

- Taxa de rotatividade (turnover)

- Tempo médio por cargo

- Produtividade por funcionário

- Predição de riscos de demissão

PerformanceMetrics

- KPIs por cargo

- Metas e acompanhamento

- Avaliações periódicas

8.2 Automações

AutomatedWorkflows

- Férias: alerta 30 dias antes do vencimento

- Exames periódicos: agendamento automático

- Experiência: notificação antes do fim (45 dias)

- Aniversários: mensagem automática

IntegrationHub

- Webhook para sistemas externos

- API pública para integrações

- Export de dados para contabilidade

📁 Estrutura de Pastas Proposta

OrcPharm/

├── Models/

│   ├── Core/

│   │   ├── Establishment.cs (já existe)

│   │   ├── AccessLevel.cs (já existe)

│   │   └── AccessProfile.cs (novo)

│   ├── Employees/

│   │   ├── Employee.cs

│   │   ├── JobPosition.cs

│   │   ├── EmployeeJobHistory.cs

│   │   ├── EmployeeSession.cs

│   │   ├── EmployeeBenefit.cs

│   │   └── EmployeeDocument.cs

│   ├── Security/

│   │   ├── Permission.cs

│   │   ├── RolePermission.cs

│   │   ├── PasswordResetToken.cs

│   │   └── DataPrivacyConsent.cs

│   ├── Audit/

│   │   ├── AuditLog.cs

│   │   └── AuditableEntity.cs

│   └── HR/

│       ├── OnboardingChecklist.cs

│       ├── TerminationRecord.cs

│       └── PerformanceMetric.cs

├── Controllers/

│   ├── EmployeesController.cs

│   ├── EmployeeAuthController.cs

│   ├── PasswordResetController.cs

│   ├── AuditLogController.cs

│   └── EmployeeReportController.cs

├── Services/

│   ├── EmployeeService.cs

│   ├── AuthorizationService.cs

│   ├── AuditService.cs

│   ├── NotificationService.cs (WhatsApp/Email)

│   └── LaborLawService.cs

├── Middleware/

│   ├── PermissionMiddleware.cs

│   ├── AuditMiddleware.cs

│   └── SessionValidationMiddleware.cs

├── Data/

│   ├── AppDbContext.cs (expandir)

│   ├── Configurations/

│   │   ├── EmployeeConfiguration.cs

│   │   ├── AuditLogConfiguration.cs

│   │   └── ...

│   └── Migrations/

└── Helpers/

├── LaborLawCalculator.cs

├── CpfValidator.cs

└── EncryptionHelper.cs

🎨 Melhorias Sugeridas no Código Atual

1. Separation of Concerns

- Mover lógica de negócio dos Controllers para Services

- Criar DTOs para requisições/respostas

- Implementar Repository Pattern para queries complexas

2. Validações Robustas

- FluentValidation para validações complexas

- Validação de CPF/CNPJ/PIS

- Sanitização de inputs

3. Error Handling Centralizado

public class ErrorHandlingMiddleware

{

// Captura todas exceções

// Retorna respostas padronizadas

// Log estruturado

}

4. Logging Estruturado

- Serilog com sinks para arquivos/DB

- Correlation IDs para rastreamento

- Níveis apropriados (Debug, Info, Warning, Error)

5. Health Checks Avançados

builder.Services.AddHealthChecks()

.AddDbContextCheck<AppDbContext>()

.AddCheck<WhatsAppHealthCheck>("atentbot")

.AddCheck<SmtpHealthCheck>("email");

6. Rate Limiting

builder.Services.AddRateLimiter(options =>

{

options.AddFixedWindowLimiter("api", opt =>

{

opt.Window = TimeSpan.FromMinutes(1);

opt.PermitLimit = 60;

});

});

7. Caching Strategy

- Redis para sessões distribuídas

- Memory Cache para permissões

- Response Caching para dados públicos

📊 Diagrama de Relacionamentos

Establishment (1) ─────── (N) Employee

│                         │

│                         ├─── (1) JobPosition

│                         ├─── (N) EmployeeJobHistory

│                         ├─── (N) EmployeeSession

│                         ├─── (N) EmployeeBenefit

│                         └─── (N) AuditLog (as Actor)

│

└─── (N) JobPosition

│

└─── (N) RolePermission ─── (1) Permission

AccessProfile (1) ─── (N) Permission

│

└─── (1) AccessLevel (base)

🔐 Considerações de Segurança

- Nunca armazenar senhas em texto plano (já implementado com Argon2)

- Sempre usar HTTPS em produção

- Criptografar dados sensíveis em repouso (CPF, RG, Salário)

- Implementar rate limiting em endpoints críticos

- Validar e sanitizar todos os inputs

- Usar tokens com expiração curta

- Revogar sessões em mudanças críticas (troca de senha, demissão)

- Auditar todas as ações sensíveis

- Segregar dados por estabelecimento (multi-tenancy seguro)

- Implementar Two-Factor Authentication

📝 Checklist de Conformidade CLT

- [x] Registro de admissão com data

- [x] Armazenamento de dados pessoais e documentos

- [x] Controle de cargos e salários

- [ ] Controle de jornada (implementação futura)

- [x] Registro de demissão com motivo

- [ ] Cálculo de férias e 13º

- [ ] Gestão de benefícios

- [ ] Relatórios para eSocial

- [x] Retenção de dados por 5 anos

🚦 Priorização Sugerida

Alta Prioridade (Começar imediatamente):

- Fase 1: Modelos base

- Fase 2: Autenticação

- Fase 5: Ciclo de vida básico

Média Prioridade (2ª iteração):

- Fase 3: Recuperação de senha

- Fase 4: Auditoria

- Fase 7: LGPD básica

Baixa Prioridade (Iterações futuras):

- Fase 6: Relatórios complexos

- Fase 8: Features inovadoras

💡 Próximos Passos

Sugiro começarmos pela FASE 1, criando todos os modelos necessários. Posso:

- Criar os modelos completos com todas as propriedades e validações

- Configurar os relacionamentos no DbContext

- Gerar a Migration para criar as tabelas

- Criar os DTOs para as requisições

- Implementar validadores com FluentValidation

Deseja que eu inicie pela Fase 1 completa agora? Posso gerar todos os arquivos de código prontos para uso.